SKEMA CAPSTONE PROJECT

Multimodal AI-Based Reading Difficulty Profiling
Using Webcam-Based Gaze and Speech Analysis
for Adaptive Learning Support

Disusun Oleh :

| Ludvie Pradya Paramitha | G1A024001 | Teknik Informatika |
| --- | --- | --- |
| M. Iqbal Zafarullah | G1A024007 | Teknik Informatika |
| M. Yusuf Arrayyan | G1A024009 | Teknik Informatika |

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS BENGKULU

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i

DAFTAR TABEL	ii

DAFTAR LAMPIRAN	iii

BAB I. PENDAHULUAN	1

1.1 Latar Belakang Masalah	1

1.2 Rumusan Masalah	3

1.3 Tujuan Penelitian	3

1.4 Manfaat Penelitian	4

1.5 Batasan Penelitian	4

1.6 Kebaruan Penelitian	5

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	6

2.1 Membaca sebagai Proses Kognitif Berlapis	6

2.2 Perilaku Oculomotor pada Pembaca dengan Kesulitan Membaca	6

2.3 Pemrosesan Fonologis dan Analisis Ucapan	7

2.4 Gaze Estimation Berbasis Webcam	7

2.5 Multimodal Machine Learning dan Reading Analytics	8

2.6 Daftar Istilah Operasional	8

BAB III. METODE PENELITIAN	10

3.1 Pendekatan dan Desain Penelitian	10

3.2 Analisis Pemangku Kepentingan dan Kebutuhan	10

3.3 Arsitektur Berlapis CORTEXIA	12

3.4 Pipeline Data dan Kecerdasan Buatan	14

3.5 Fitur dan Definisi Operasional	15

3.6 Strategi Multimodal Fusion dan Rencana Eksperimen	16

3.7 Rencana Akuisisi Data dan Etika Penelitian	17

3.8 Rencana Pengujian Sistem	18

3.9 Tahapan Pengembangan dan Jadwal Pelaksanaan	19

3.10 Pembagian Peran Tim	21

BAB IV. HASIL RANCANGAN DAN PEMBAHASAN	22

4.1 Rancangan Profil Keluaran Sistem	22

4.2 Ilustrasi Diferensiasi Dua Profil Sesi	22

4.3 Kriteria Keberhasilan dan Target Kinerja	24

4.4 Analisis Risiko dan Mitigasi	25

4.5 Keterbatasan Rancangan	26

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	27

5.1 Kesimpulan	27

5.2 Saran	27

DAFTAR PUSTAKA	29

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Daftar Istilah Operasional dalam Proyek CORTEXIA	8

Tabel 3.1 Pemangku Kepentingan dan Analisis Persona	11

Tabel 3.2 Kebutuhan Fungsional Sistem	11

Tabel 3.3 Kebutuhan Nonfungsional Sistem	12

Tabel 3.4 Alternatif Solusi dan Dasar Pemilihan	13

Tabel 3.5 Lapisan Arsitektur dan Tanggung Jawab Komponen	13

Tabel 3.6 Tahapan Pipeline Data dan Kecerdasan Buatan	14

Tabel 3.7 Kelompok Fitur dan Makna Operasional	15

Tabel 3.8 Rancangan Kelas Profil dan Rekomendasi Latihan	16

Tabel 3.9 Rancangan Eksperimen Perbandingan Model	17

Tabel 3.10 Rencana Pengujian Sistem	18

Tabel 3.11 Tahapan Sprint dan Definition of Done	19

Tabel 3.12 Jadwal Pelaksanaan Enam Belas Minggu	20

Tabel 3.13 Pembagian Peran dan Artefak Utama Tim	21

Tabel 4.1 Ilustrasi Perbandingan Dua Profil Sesi Membaca	23

Tabel 4.2 Kriteria Keberhasilan dan Target Kinerja	24

Tabel 4.3 Analisis Risiko dan Strategi Mitigasi	25

Tabel 4.4 Penerima Manfaat dan Manfaat yang Diharapkan	26

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota Tim	31

Lampiran 2. Checklist Kesiapan Proposal	34

Lampiran 3. Template Data Dictionary	35

Lampiran 4. Outline Artefak Teknis	36

Lampiran 5. Context Diagram	37

Lampiran 6. Use Case Diagram	38

Lampiran 7. Activity Diagram	39

Lampiran 8. Sequence Diagram	40

Lampiran 9. Entity Relationship Diagram Notasi Chen	41

Lampiran 10. Arsitektur Sistem CORTEXIA	42

Lampiran 11. Dokumentasi Konsultasi	43

Lampiran 12. Prototipe Antarmuka	44

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Membaca sering dinilai sebagai kemampuan yang sederhana. Seorang anak melihat tulisan, mengucapkan kata, kemudian memperoleh skor. Secara neurokognitif, membaca justru merupakan proses berlapis yang melibatkan perhatian visual, pergerakan mata pada baris teks, pengenalan bentuk kata, pemetaan grafem menjadi fonem, pengucapan, hingga pembentukan makna. Rangkaian proses tersebut berlangsung cepat dan serentak, sehingga sebagian besar peristiwanya tidak dapat diamati secara langsung oleh guru maupun pendamping belajar.

Persoalan muncul ketika sistem pembelajaran lebih mudah menangkap apa yang tampak di akhir proses daripada apa yang terjadi selama proses berlangsung. Ketika seorang anak salah membaca sebuah kata, sistem konvensional mencatat satu kesalahan. Padahal satu kesalahan yang tampak identik dapat berasal dari mekanisme yang berbeda. Anak mungkin belum mampu menghubungkan grafem dengan fonem, mengalami kesulitan mengenali representasi ortografis kata, kehilangan posisi ketika mengikuti baris teks, membutuhkan waktu pemrosesan yang lebih panjang, atau menebak kata berdasarkan konteks. Konsekuensinya, dua peserta dengan skor membaca serupa dapat menerima latihan yang sama meskipun sumber kesulitannya tidak sama.

Kajian sistematis mengenai eye tracking menunjukkan bahwa pembaca dengan disleksia atau kesulitan membaca sering memperlihatkan durasi fiksasi yang lebih panjang, regresi mata yang lebih sering, serta pola sakadik yang kurang efisien (Toki, 2024). Bingel, Barrett, dan Klerke (2018) menunjukkan bahwa fitur tatapan dapat digunakan untuk memprediksi kesalahan membaca anak pada konteks pembelajaran nyata. Temuan tersebut menegaskan bahwa jejak visual membawa informasi yang tidak tertangkap oleh skor akhir, namun harus diperlakukan sebagai indikator perilaku dan bukan sebagai penyebab tunggal maupun dasar diagnosis otomatis.

Perkembangan computer vision memungkinkan estimasi koordinat tatapan menggunakan webcam biasa. WebGazer memperkenalkan eye tracking berbasis peramban dengan memanfaatkan webcam dan interaksi pengguna untuk kalibrasi (Papoutsaki dkk., 2016). Pendekatan berbasis webcam jauh lebih terjangkau, tetapi lebih bising dan kurang presisi dibanding eye tracker khusus. Oleh sebab itu pemetaan tatapan pada penelitian ini dirancang pada area kata atau baris yang cukup besar, dilengkapi pengukuran kualitas kalibrasi, dan tidak diklaim sebagai instrumen klinis.

Selain perilaku visual, ucapan saat membaca nyaring menyediakan informasi mengenai akurasi, kecepatan, jeda, pengulangan, substitusi, dan penghilangan kata. Teknologi pengenalan ucapan otomatis memungkinkan rekaman dibandingkan dengan teks acuan melalui Word Error Rate dan sejumlah fitur temporal. Penggabungan jejak visual dan jejak verbal memberi representasi yang lebih kaya daripada satu modalitas saja. Kerangka multimodal terbaru menunjukkan kemungkinan integrasi eye tracking dan analisis ucapan untuk menghasilkan profil terpadu, meskipun validitas, bias, dan generalisasinya tetap harus diuji secara berhati hati (Tiwari dan Ghayvat, 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengusulkan CORTEXIA sebagai prototipe sistem intelligent reading analytics. Sistem merekam sesi membaca, mengekstraksi fitur tatapan dan ucapan, menggabungkannya dengan data performa membaca, lalu mengklasifikasikan pola dominan pada sesi tersebut. Hasil disajikan melalui dashboard yang memuat metrik ringkas, kata pemicu hambatan, visualisasi tatapan, probabilitas kelas, serta rekomendasi latihan berbasis aturan. Sistem diposisikan sebagai sistem pendukung keputusan bagi pendamping belajar dan bukan pengganti psikolog, dokter, terapis, maupun asesmen formal.

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan utama penelitian ini adalah belum tersedianya prototipe terjangkau yang mampu mengintegrasikan jejak visual dan jejak verbal untuk menjelaskan pola proses membaca pada satu sesi secara terukur. Permasalahan tersebut dirumuskan sebagai berikut.

Bagaimana memperoleh dan menyinkronkan data estimasi tatapan, rekaman suara, dan performa membaca menggunakan perangkat komputasi umum?

Bagaimana mengekstraksi fitur tatapan dan ucapan yang relevan serta cukup tahan terhadap variasi perangkat dan lingkungan?

Bagaimana mengintegrasikan fitur tatapan, ucapan, dan performa untuk mengklasifikasikan pola kesulitan membaca pada suatu sesi?

Apakah model multimodal memberikan kinerja yang lebih baik daripada model dengan modalitas tunggal?

Bagaimana menyajikan hasil model secara transparan, mudah dipahami, dan tidak menyesatkan pendamping belajar?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

membangun prototipe web CORTEXIA yang mampu mengelola dan merekam sesi membaca secara multimodal;

mengimplementasikan estimasi tatapan berbasis webcam dan analisis ucapan berbasis teks acuan;

membangun pipeline feature engineering dan multimodal machine learning untuk profiling pola membaca;

membandingkan kinerja model berbasis tatapan saja, ucapan saja, performa saja, dan model multimodal;

menyediakan dashboard analitik beserta rekomendasi latihan berbasis aturan yang transparan;

menguji fungsionalitas, performa, usability, kompatibilitas, dan kinerja model secara terdokumentasi.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat teoretis penelitian ini adalah memperkuat pergeseran paradigma asesmen membaca dari pengukuran hasil menuju analisis proses, serta mengintegrasikan computer vision, speech processing, dan multimodal machine learning dalam satu kerangka analitik pembelajaran. Manfaat praktis dan manfaat kebijakan penelitian ini disajikan pada Tabel 4.4.

1.5 Batasan Penelitian

Objek analisis adalah perilaku pada sesi membaca nyaring dalam bahasa Indonesia dengan teks pendek dan terkontrol.

Uji coba awal difokuskan pada kelompok usia dan lokasi yang disepakati bersama dosen pembimbing, serta hanya dilaksanakan setelah izin dan persetujuan yang diperlukan tersedia.

Sistem menggunakan laptop atau desktop, webcam, dan mikrofon standar. Estimasi tatapan dipetakan minimal pada area kata atau baris, bukan pada karakter.

Keluaran sistem berupa profil indikator sesi, bukan diagnosis disleksia, keputusan medis, maupun pengukuran langsung aktivitas otak.

Kelas keluaran awal yang diusulkan adalah visual tracking, phonological decoding, fluency atau processing, serta kelas campuran dan tidak dominan. Definisi setiap kelas wajib divalidasi ahli.

Model menggunakan fitur terstruktur dengan algoritma klasik atau multilayer perceptron sederhana. Deep learning menyeluruh bukan target wajib.

Rekomendasi latihan pada produk minimum menggunakan aturan yang dapat ditelusuri sumber dan logikanya.

Data identitas diminimalkan, dianonimkan, dan tidak digunakan untuk keputusan berisiko tinggi.

1.6 Kebaruan Penelitian

Kebaruan penelitian ini terletak pada tiga aspek. Pertama, integrasi tiga kelompok data yaitu tatapan, ucapan, dan performa membaca dalam satu alur produk yang berjalan pada perangkat komputasi umum. Kedua, kemampuan sistem membandingkan kontribusi setiap modalitas secara eksperimental melalui skema ablation, sehingga klaim keunggulan multimodal dapat diuji dan bukan sekadar dinyatakan. Ketiga, penyajian hasil yang menyertakan bukti pendukung per sesi, tingkat keyakinan model, dan indikator kualitas data, sehingga keluaran sistem dapat dipertanggungjawabkan secara etis kepada pendamping belajar.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Membaca sebagai Proses Kognitif Berlapis

Rayner (1998) merangkum dua dekade penelitian yang menunjukkan bahwa pergerakan mata selama membaca bukan gerakan acak, melainkan cerminan beban pemrosesan kognitif. Durasi fiksasi memanjang ketika pembaca menemui kata yang jarang, ambigu, atau sulit didekode. Dengan demikian jejak oculomotor dapat diperlakukan sebagai indikator perilaku dari proses yang berlangsung di balik layar.

2.2 Perilaku Oculomotor pada Pembaca dengan Kesulitan Membaca

Hawelka, Gagl, dan Wimmer (2010) menjelaskan pola gerakan mata pembaca disleksia melalui perspektif dual route, sementara Franzen, Stark, dan Johnson (2021) menemukan bahwa individu dengan disleksia menggunakan strategi pengambilan sampel visual yang berbeda ketika membaca teks. Penelitian berbasis pembelajaran mesin juga telah mencoba memprediksi tingkat keparahan disleksia dari fitur fiksasi dan sakadik (JothiPrabha, Bhargavi, dan Rani, 2023) serta mengidentifikasi disleksia pada siswa sekolah menggunakan data gerakan mata dan data demografis (Shalileh dkk., 2023). Vajs dkk. (2022) menyusun himpunan fitur spatiotemporal untuk mengenali pola membaca disleksik pada anak. Rangkaian penelitian tersebut menunjukkan bahwa fitur oculomotor memiliki daya diskriminatif, namun sebagian besar dilakukan dengan perangkat eye tracker laboratorium dan pada bahasa selain bahasa Indonesia.

2.3 Pemrosesan Fonologis dan Analisis Ucapan

Kesulitan membaca banyak dikaitkan dengan hambatan menghubungkan representasi tertulis dengan bunyi bahasa. Ketika teks acuan diketahui, rekaman membaca nyaring dapat diselaraskan dengan teks tersebut sehingga menghasilkan penanda kesalahan berupa substitusi, penghilangan, penambahan, dan pengulangan kata. Word Error Rate beserta fitur temporal seperti latensi awal pengucapan dan durasi jeda menjadi ukuran yang dapat dihitung secara otomatis. Perlu dicatat bahwa kesalahan sistem pengenalan ucapan tidak boleh disamakan dengan kesalahan peserta, sehingga verifikasi manual tetap diperlukan.

2.4 Gaze Estimation Berbasis Webcam

Papoutsaki dkk. (2016) menunjukkan bahwa eye tracking dapat dijalankan pada peramban dengan webcam standar melalui kalibrasi berbasis interaksi pengguna. Zhang, Sugano, Fritz, dan Bulling (2019) mengembangkan pendekatan estimasi tatapan berbasis tampilan pada kondisi dunia nyata. Kedua rujukan tersebut menjadi dasar kelayakan teknis penelitian ini, sekaligus menegaskan keterbatasannya. Akurasi tatapan berbasis webcam dipengaruhi pencahayaan, posisi kepala, dan kualitas kamera, sehingga resolusi analisis perlu dibatasi pada tingkat kata atau baris.

2.5 Multimodal Machine Learning dan Reading Analytics

Tiwari dan Ghayvat (2025) mengusulkan kerangka multimodal terintegrasi untuk deteksi dini disleksia yang menggabungkan beberapa sumber sinyal. Pendekatan multimodal menawarkan ketahanan ketika satu modalitas melemah, tetapi menuntut sinkronisasi waktu yang ketat dan data berpasangan yang memadai. Dostalova dkk. (2024) menyediakan ETDD70 sebagai himpunan data gerakan mata anak dengan dan tanpa diagnosis, yang dapat dimanfaatkan sebagai baseline meskipun perbedaan bahasa, perangkat, dan protokol membatasi generalisasinya.

2.6 Daftar Istilah Operasional

Tabel 2.1 Daftar Istilah Operasional dalam Proyek CORTEXIA

| Istilah | Definisi kerja dalam penelitian |
| --- | --- |
| Area of Interest | Wilayah layar yang mewakili kata, baris, atau blok teks untuk pemetaan koordinat tatapan. |
| Automatic Speech Recognition | Teknologi yang mengubah rekaman ucapan menjadi teks beserta penanda waktu. |
| Fiksasi | Periode ketika tatapan relatif menetap pada suatu area untuk memproses informasi visual. |
| Gaze estimation | Estimasi koordinat pandangan menggunakan citra webcam dan bukan eye tracker klinis. |
| Multimodal fusion | Penggabungan fitur atau prediksi dari beberapa sumber data. |
| Phonological decoding | Proses memetakan simbol tertulis atau grafem menjadi bunyi atau fonem. |
| Regresi | Pergerakan pandangan kembali ke bagian teks sebelumnya. |
| Word Error Rate | Proporsi substitusi, penghapusan, dan penambahan kata terhadap teks acuan. |
| Sistem pendukung keputusan | Sistem yang membantu pengambilan keputusan dan tidak menggantikan asesmen profesional. |

BAB III. METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Design Science Research, yaitu perancangan dan evaluasi artefak sebagai jawaban atas permasalahan nyata. Artefak yang dikembangkan adalah CORTEXIA, sebuah sistem analitik proses membaca berbasis multimodal artificial intelligence. Pengembangan dilaksanakan secara iteratif dalam lima tahapan sprint setelah proposal disetujui, dan setiap sprint menghasilkan increment yang dapat didemonstrasikan. Eksperimen data mengikuti alur perumusan masalah, akuisisi data, prapemrosesan, pemodelan, evaluasi, dan penyajian. Pengelolaan kode menggunakan Git dengan cabang per fitur, pull request, code review, issue tracker, dan tagged release.

3.2 Analisis Pemangku Kepentingan dan Kebutuhan

Analisis kebutuhan dilakukan melalui triangulasi empat sumber, yaitu studi literatur mengenai perilaku tatapan, pemrosesan fonologis, dan asesmen membaca; wawancara semi terstruktur dengan guru, pendamping belajar, dan ahli pendidikan; observasi alur asesmen membaca yang diizinkan; serta evaluasi keterbatasan teknis webcam, mikrofon, dan pengenalan ucapan bahasa Indonesia. Seluruh instrumen wawancara, lembar persetujuan, dan ringkasan temuan disimpan pada lampiran.

Tabel 3.1 Pemangku Kepentingan dan Analisis Persona

| Aktor | Tujuan | Kebutuhan utama | Risiko dan kekhawatiran |
| --- | --- | --- | --- |
| Pendamping atau guru | Memahami pola sesi dan menentukan tindak lanjut | Alur sederhana, hasil jelas, dapat mengoreksi transkripsi | Hasil sistem dianggap sebagai diagnosis |
| Peserta membaca | Menyelesaikan sesi dengan nyaman | Instruksi sederhana, teks terbaca, privasi terjaga | Cemas, lelah, atau tidak nyaman direkam |
| Admin dan peneliti | Mengelola teks, data, dan model | Dataset anonim, versi model, audit log | Kebocoran data dan bias model |
| Dosen dan penguji | Menilai kontribusi teknis | Reproducibility, metrik, demonstrasi menyeluruh | Ruang lingkup terlalu besar |

Tabel 3.2 Kebutuhan Fungsional Sistem

| Kode | Kebutuhan fungsional | Prioritas | Kriteria penerimaan |
| --- | --- | --- | --- |
| FR 01 | Pendamping dapat membuat dan memilih teks sesi | Wajib | Teks, level, dan target kata tersimpan |
| FR 02 | Sistem melakukan kalibrasi tatapan sebelum sesi | Wajib | Skor kalibrasi dan status kelayakan tampil |
| FR 03 | Sistem merekam tatapan, audio, dan penanda waktu secara sinkron | Wajib | Ketiga aliran data memiliki session id dan waktu yang sama |
| FR 04 | Sistem mentranskripsikan dan menyelaraskan ucapan dengan teks acuan | Wajib | Kesalahan dan tingkat keyakinan dapat diperiksa |
| FR 05 | Sistem mengekstraksi fitur tatapan, ucapan, dan performa | Wajib | Vektor fitur tersimpan dan terversi |
| FR 06 | Sistem menjalankan prediksi model | Wajib | Kelas, probabilitas, dan versi model tersimpan |
| FR 07 | Pendamping dapat memverifikasi hasil pengenalan ucapan | Sebaiknya | Koreksi memperbarui metrik turunan |
| FR 08 | Dashboard menampilkan ringkasan, peta area tatapan, kesalahan kata, dan rekomendasi | Wajib | Hasil sesi dapat dipahami tanpa membuka data mentah |
| FR 09 | Sistem mengekspor laporan sesi | Sebaiknya | Berkas cetak tanpa identitas sensitif |
| FR 10 | Admin dapat mengelola model dan aturan rekomendasi | Opsional | Versi aktif dan riwayat perubahan tercatat |

Tabel 3.3 Kebutuhan Nonfungsional Sistem

| Kode | Aspek | Target awal |
| --- | --- | --- |
| NFR 01 | Privasi | Identitas diminimalkan, sesi memakai identitas pseudonim, dan persetujuan tercatat. |
| NFR 02 | Keamanan | Akses berbasis peran, transport terenkripsi, dan audit aktivitas penting. |
| NFR 03 | Performa | Dashboard sesi tampil paling lama lima detik setelah fitur tersedia dan inferensi model paling lama dua detik. |
| NFR 04 | Usability | Skor System Usability Scale minimal 70 pada uji coba pendamping. |
| NFR 05 | Reliabilitas | Kegagalan satu modalitas tidak merusak data modalitas lain dan status kualitas tetap ditampilkan. |
| NFR 06 | Kompatibilitas | Peramban berbasis Chromium pada laptop dengan webcam dan mikrofon standar. |
| NFR 07 | Reproducibility | Dataset, prapemrosesan, seed, konfigurasi, dan versi model terdokumentasi. |
| NFR 08 | Explainability | Dashboard menampilkan fitur ringkas, probabilitas, dan pernyataan keterbatasan. |

Tabel 3.4 Alternatif Solusi dan Dasar Pemilihan

| Alternatif | Kelebihan | Keterbatasan | Keputusan |
| --- | --- | --- | --- |
| Skor membaca saja | Mudah dan murah | Tidak menjelaskan proses visual dan verbal | Tidak dipilih sebagai solusi utama |
| Eye tracker khusus | Presisi tinggi | Biaya dan akses perangkat tinggi | Opsional untuk validasi |
| Tatapan webcam saja | Terjangkau dan mudah diperluas | Bising dan tidak menangkap pelafalan | Dipakai sebagai satu modalitas |
| Ucapan saja | Mengukur akurasi dan kelancaran | Tidak menangkap navigasi visual | Dipakai sebagai satu modalitas |
| Multimodal webcam, ucapan, dan performa | Representasi lebih kaya dan dapat dibandingkan | Sinkronisasi, kebutuhan data, dan etika lebih kompleks | Dipilih untuk CORTEXIA |

3.3 Arsitektur Berlapis CORTEXIA

CORTEXIA dirancang sebagai arsitektur berlapis dengan alur sekuensial, yaitu Presentation Layer untuk pengelolaan sesi dan dashboard, Capture Layer untuk perekaman webcam, mikrofon, dan catatan peristiwa, Processing Layer untuk estimasi tatapan, pengenalan ucapan, penyelarasan teks, dan ekstraksi fitur, Intelligence Layer untuk model modalitas tunggal, multimodal fusion, dan mesin aturan, serta Data Layer untuk metadata, feature store, model registry, dan audit log.

Tabel 3.5 Lapisan Arsitektur dan Tanggung Jawab Komponen

| Lapisan | Komponen | Tanggung jawab |
| --- | --- | --- |
| Presentation | Sesi web, kalibrasi, dashboard | Interaksi, persetujuan, penyajian stimulus teks, dan visualisasi hasil |
| Capture | Webcam, mikrofon, pencatat peristiwa | Merekam video, audio, dan penanda waktu |
| Processing | Estimator tatapan, pengenal ucapan, penyelaras teks | Mengubah data mentah menjadi peristiwa dan fitur |
| Intelligence | Pengklasifikasi dan mesin rekomendasi | Menghasilkan prediksi profil, probabilitas, dan rekomendasi |
| Data | Basis data relasional, object storage, model registry | Menyimpan metadata, data terkendali, hasil, dan versi |

3.4 Pipeline Data dan Kecerdasan Buatan

Tabel 3.6 Tahapan Pipeline Data dan Kecerdasan Buatan

| Tahap | Proses | Keluaran |
| --- | --- | --- |
| 1. Persetujuan dan kalibrasi | Pemeriksaan perangkat, pencahayaan, posisi, dan titik kalibrasi | Skor kualitas dan status kelayakan sesi |
| 2. Akuisisi | Perekaman tatapan, audio, dan peristiwa teks dengan penanda waktu yang sama | Aliran data sesi mentah |
| 3. Prapemrosesan | Penyaringan derau, deteksi aktivitas suara, dan segmentasi area | Peristiwa tatapan dan audio yang bersih |
| 4. Penyelarasan | Pengenalan ucapan dan penyelarasan terhadap teks acuan | Penanda waktu kata dan label kesalahan |
| 5. Feature engineering | Agregasi fitur visual, verbal, dan performa | Vektor fitur sesi |
| 6. Pemodelan | Baseline, modalitas tunggal, fusion, dan validasi silang | Model terlatih beserta metrik |
| 7. Inferensi | Prediksi kelas, probabilitas, dan penerapan gerbang kualitas | Profil sesi |
| 8. Penyajian | Visualisasi dan rekomendasi berbasis aturan | Dashboard dan laporan sesi |

3.5 Fitur dan Definisi Operasional

Tabel 3.7 Kelompok Fitur dan Makna Operasional

| Kelompok | Contoh fitur | Makna operasional |
| --- | --- | --- |
| Tatapan | Rata rata durasi fiksasi, jumlah fiksasi per area, jumlah regresi, dwell time, rasio pandangan di luar teks | Pola navigasi visual selama membaca |
| Ucapan | Word Error Rate, substitusi, penghilangan, penambahan, kata per menit, jumlah dan durasi jeda, latensi awal pengucapan | Akurasi, kelancaran, dan hambatan verbal |
| Performa | Waktu penyelesaian, jumlah kata benar, koreksi mandiri, dan skor pemahaman opsional | Hasil perilaku pada sesi |
| Kualitas data | Galat kalibrasi, keterlihatan wajah, rasio sinyal terhadap derau audio, tingkat keyakinan pengenalan ucapan | Penentu apakah prediksi layak ditampilkan |

Tabel 3.8 Rancangan Kelas Profil dan Rekomendasi Latihan

| Profil awal | Sinyal pendukung | Rekomendasi produk minimum |
| --- | --- | --- |
| Visual tracking | Regresi dan pandangan di luar teks tinggi, dwell time panjang, akurasi verbal relatif memadai | Panduan baris, penyorotan kata, pelebaran spasi baris, pemendekan teks |
| Phonological decoding | Word Error Rate dan substitusi tinggi, latensi dan jeda meningkat pada kata tertentu | Latihan grafem menjadi fonem, latihan suku kata, pemodelan pelafalan |
| Fluency atau processing | Akurasi memadai tetapi kata per menit rendah dan durasi jeda tinggi | Repeated reading, chunking, dan pengaturan panjang teks |
| Campuran atau tidak dominan | Beberapa sinyal seimbang atau kualitas data rendah | Menampilkan ketidakpastian dan meminta observasi tambahan |

3.6 Strategi Multimodal Fusion dan Rencana Eksperimen

Tiga strategi akan dibandingkan, yaitu early fusion dengan menggabungkan fitur terstandardisasi sebelum klasifikasi, late fusion dengan menggabungkan probabilitas model tatapan dan model ucapan, serta baseline tanpa fusion. Untuk himpunan data berukuran kecil, kandidat model meliputi Logistic Regression, Support Vector Machine, Random Forest, Gradient Boosting, dan multilayer perceptron sederhana. Pemilihan model final didasarkan pada macro F1, kestabilan validasi silang, kalibrasi probabilitas, kompleksitas, dan interpretabilitas, bukan semata pada akurasi tertinggi. Pembagian data dilakukan berdasarkan peserta dan bukan berdasarkan sesi untuk mencegah kebocoran data. Jika jumlah peserta kecil, digunakan stratified group k fold cross validation. Normalisasi, imputasi, dan seleksi fitur hanya dipelajari dari lipatan pelatihan melalui pipeline. Ketidakseimbangan kelas ditangani dengan pembobotan kelas dan dilaporkan secara transparan.

Tabel 3.9 Rancangan Eksperimen Perbandingan Model

| Eksperimen | Masukan | Tujuan | Metrik utama |
| --- | --- | --- | --- |
| E0 Majority baseline | Label kelas | Menetapkan batas bawah kinerja | Macro F1 |
| E1 Tatapan saja | Fitur tatapan dan kualitas data | Mengukur kontribusi visual | Macro F1 dan recall per kelas |
| E2 Ucapan saja | Fitur ucapan dan performa | Mengukur kontribusi verbal | Macro F1 dan Word Error Rate |
| E3 Performa saja | Skor dasar | Pembanding asesmen konvensional | Macro F1 |
| E4 Early fusion | Seluruh fitur | Mengukur keuntungan integrasi fitur | Macro F1 dan kalibrasi |
| E5 Late fusion | Probabilitas E1 dan E2 | Menguji ketahanan saat satu modalitas melemah | Macro F1 dan cakupan |
| E6 Ablation | Pengurangan satu kelompok fitur | Menganalisis kontribusi tiap modalitas | Selisih macro F1 |

3.7 Rencana Akuisisi Data dan Etika Penelitian

Strategi data ditempuh melalui dua jalur. Jalur pertama menggunakan himpunan data publik untuk membangun baseline dan memvalidasi pipeline fitur. Jalur kedua menggunakan data uji coba lokal yang terbatas dan berizin untuk menguji alur sistem serta kelayakan pada bahasa Indonesia. ETDD70 dapat dipertimbangkan sebagai baseline gerakan mata karena menyediakan data anak dengan dan tanpa diagnosis, tetapi perbedaan bahasa, perangkat, dan protokol membatasi generalisasinya. Data tatapan dan data ucapan yang berasal dari sumber berbeda tidak boleh diperlakukan sebagai pasangan multimodal, karena model fusion membutuhkan sesi yang memang memiliki kedua modalitas.

Sebelum pengumpulan data dimulai, tim wajib menetapkan populasi sasaran, jumlah minimal sesi, definisi label, penilai atau ahli yang memvalidasi, formulir persetujuan, masa retensi data, dan prosedur penghentian sesi. Apabila izin melibatkan anak belum tersedia, pengujian teknis dilakukan pada peserta dewasa dan klaim penelitian dibatasi menjadi prototipe kelayakan. Entitas data minimal meliputi User, ParticipantAlias, Consent, ReadingText, Session, GazeEvent, SpeechSegment, ExtractedFeature, ModelVersion, Prediction, Recommendation, dan AuditLog. Audio dan video mentah dipisahkan dari metadata, memiliki masa retensi, serta hanya dapat diakses oleh peran yang berwenang.

3.8 Rencana Pengujian Sistem

Tabel 3.10 Rencana Pengujian Sistem

| Jenis | Objek | Contoh skenario |
| --- | --- | --- |
| Unit | Ekstraktor fitur, perhitungan Word Error Rate, mesin aturan | Masukan terkendali menghasilkan nilai yang diharapkan |
| Integrasi | Capture, penyimpanan, processing, dan model | Session id dan penanda waktu konsisten antar komponen |
| Fungsional | Alur pengguna | Kalibrasi gagal, izin mikrofon ditolak, dan sesi berhasil |
| Performa | Pengenalan ucapan, inferensi, dan dashboard | Pengukuran latensi dan penggunaan sumber daya |
| Kompatibilitas | Peramban dan perangkat | Variasi webcam dan mikrofon yang berbeda |
| Usability | Pendamping belajar | Penyelesaian tugas, waktu tugas, skor System Usability Scale, dan komentar |
| Keamanan dan privasi | Peran, akses, dan ekspor data | Pengguna tidak berwenang tidak dapat mengakses data |
| Validasi model | Pengklasifikasi dan skema fusion | Validasi silang, confusion matrix, kalibrasi, dan ablation |

3.9 Tahapan Pengembangan dan Jadwal Pelaksanaan

Tabel 3.11 Tahapan Sprint dan Definition of Done

| Sprint | Fokus | Definition of Done |
| --- | --- | --- |
| 0 | Validasi masalah, etika, data, dan arsitektur | Ruang lingkup, label, protokol, backlog, dan risiko disetujui |
| 1 | Capture dan manajemen sesi | Kalibrasi, perekaman audio dan tatapan, session id, serta penyimpanan berjalan |
| 2 | Processing dan baseline | Pengenalan ucapan, penyelarasan, ekstraksi fitur, dan metrik baseline tersedia |
| 3 | Pemodelan multimodal dan dashboard | Model dibandingkan dan dashboard menampilkan hasil nyata |
| 4 | Penguatan dan validasi | Pengujian, usability, dokumentasi, dan demonstrasi menyeluruh lulus |

Tabel 3.12 Jadwal Pelaksanaan Enam Belas Minggu

| Minggu | Kegiatan utama | Luaran | Penanggung jawab |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Finalisasi tim dan pemahaman panduan | Pembagian peran tim | Ketua tim |
| 2 | Validasi masalah, pemangku kepentingan, dan risiko etik | Pernyataan masalah dan peta pemangku kepentingan | Ketua tim dan analis |
| 3 | Studi literatur, pengumpulan kebutuhan, dan audit data | Draf Bab I dan Bab II serta rencana data | Analis dan penjamin mutu |
| 4 | Arsitektur, alur antarmuka, protokol, dan proposal | Proposal lengkap dan prototipe antarmuka | Analis dan pengembang |
| 5 | Sidang proposal dan pembekuan ruang lingkup | Proposal disetujui | Seluruh anggota |
| 6 | Penyiapan repositori, basis data, dan prototipe capture | Repositori dan skema basis data | Pengembang |
| 7 | Kalibrasi dan pipeline tatapan | Peristiwa tatapan dan skor kualitas | Pengembang dan analis |
| 8 | Audio, pengenalan ucapan, penyelarasan, dan telaah antarmuka | Fitur ucapan dan antarmuka tujuh puluh persen | Pengembang dan penjamin mutu |
| 9 | Integrasi dan feature store | Pipeline menyeluruh sembilan puluh persen | Pengembang dan ketua tim |
| 10 | Analisis data eksploratif dan model baseline | Laporan baseline | Analis dan pengembang |
| 11 | Fusion, evaluasi, dan interpretasi | Laporan perbandingan model | Analis dan pengembang |
| 12 | Pengujian fungsional, performa, dan keamanan | Laporan pengujian awal | Penjamin mutu |
| 13 | Uji coba usability dan perbaikan | Skor System Usability Scale dan backlog final | Penjamin mutu dan ketua tim |
| 14 | Finalisasi laporan, demonstrasi, dan penerapan | Release candidate | Seluruh anggota |
| 15 | Sidang capstone | Produk dan presentasi | Seluruh anggota |
| 16 | Revisi dan pengumpulan akhir | Laporan final dan tagged release | Seluruh anggota |

3.10 Pembagian Peran Tim

Tabel 3.13 Pembagian Peran dan Artefak Utama Tim

| Nama | Peran | Tanggung jawab | Artefak utama |
| --- | --- | --- | --- |
| Muhammad Yusuf Arrayyan | Ketua Tim, Project Manager, dan System Analyst | Ruang lingkup, sprint, pemangku kepentingan, logbook, risiko, kebutuhan sistem, dan arsitektur | Roadmap, risk register, Software Requirement Specification, dan diagram sistem |
| Ludvie Pradya Paramitha | Data Scientist dan Penjamin Mutu | Rancangan eksperimen, analisis data, evaluasi model, rencana pengujian, dan usability | Notebook eksperimen, laporan perbandingan model, test plan, dan test report |
| Muhammad Iqbal Zafarullah | Lead Developer | Capture, backend, pipeline, penerapan, dan code review | Kode sumber, continuous integration, dan tagged release |

BAB IV. HASIL RANCANGAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Rancangan Profil Keluaran Sistem

Keluaran utama CORTEXIA adalah profil sesi membaca yang menyatakan pola dominan beserta tingkat keyakinan model dan indikator kualitas data. Profil tersebut dirancang tidak berhenti pada label, melainkan disertai bukti pendukung berupa metrik ringkas, daftar kata pemicu hambatan, dan visualisasi tatapan pada teks. Rancangan ini menjawab kebutuhan pendamping belajar yang memerlukan penjelasan, bukan sekadar kesimpulan.

Perlu ditegaskan bahwa hasil pada bab ini masih berupa rancangan dan ilustrasi logika sistem. Angka yang ditampilkan merupakan skenario sintetis untuk menguji konsistensi penalaran antar lapisan, dan tidak boleh diperlakukan sebagai hasil aktual sebelum implementasi serta pengujian dilaksanakan.

4.2 Ilustrasi Diferensiasi Dua Profil Sesi

Ilustrasi berikut menunjukkan justifikasi utama pendekatan multimodal. Dua sesi dengan akurasi membaca yang hampir setara dapat memiliki struktur proses yang berbeda secara mendasar, sehingga memerlukan latihan yang berbeda pula.

Tabel 4.1 Ilustrasi Perbandingan Dua Profil Sesi Membaca

| Dimensi indikator | Sesi A | Sesi B |
| --- | --- | --- |
| Akurasi kata benar | 82 persen | 80 persen |
| Word Error Rate | Rendah | Tinggi |
| Rata rata durasi fiksasi | Panjang | Sedang |
| Jumlah regresi dan pandangan di luar teks | Tinggi | Rendah |
| Latensi awal pengucapan | Normal | Meningkat pada kata tertentu |
| Kata per menit | Sedang | Rendah |
| Profil dominan | Visual tracking | Phonological decoding |
| Rekomendasi latihan | Panduan baris, penyorotan kata, dan pemendekan teks | Latihan grafem menjadi fonem dan pemodelan pelafalan |
| Tingkat keyakinan model | Sedang | Sedang |

Pada Sesi A, jumlah regresi dan pandangan di luar teks yang tinggi disertai akurasi verbal yang relatif memadai mengarahkan sistem pada dugaan hambatan navigasi visual. Sebaliknya pada Sesi B, Word Error Rate yang tinggi dan latensi pengucapan yang meningkat pada kata tertentu mengarahkan sistem pada dugaan hambatan pemetaan grafem menjadi fonem. Apabila hanya skor akhir yang tersedia, kedua sesi tersebut akan tampak setara dan berpotensi menerima intervensi yang keliru.

4.3 Kriteria Keberhasilan dan Target Kinerja

Tabel 4.2 Kriteria Keberhasilan dan Target Kinerja

| Dimensi | Target minimum | Catatan |
| --- | --- | --- |
| Alur menyeluruh | Sekurang kurangnya sembilan puluh persen skenario inti berhasil pada lingkungan uji | Mencakup perekaman, pemrosesan, prediksi, dan dashboard |
| Kualitas model | Melampaui majority baseline dengan macro F1 awal sekurang kurangnya nol koma tujuh nol | Target direvisi berdasarkan data nyata |
| Manfaat multimodal | E4 dan E5 tidak lebih buruk dan idealnya melampaui model modalitas tunggal terbaik | Laporkan interval kepercayaan |
| Pengenalan ucapan | Word Error Rate dan tingkat keyakinan dilaporkan serta tersedia verifikasi manual | Kesalahan sistem tidak disamakan dengan kesalahan peserta |
| Tatapan | Gerbang kualitas menolak sesi dengan kalibrasi buruk | Ambang batas ditentukan dari uji coba |
| Usability | Skor System Usability Scale minimal 70 dan penyelesaian tugas minimal delapan puluh persen | Pendamping belajar sebagai pengguna utama |
| Performa | Inferensi model paling lama dua detik dan dashboard paling lama lima detik | Diukur pada perangkat uji yang dicatat |

4.4 Analisis Risiko dan Mitigasi

Tabel 4.3 Analisis Risiko dan Strategi Mitigasi

| Risiko | Dampak | Probabilitas | Mitigasi |
| --- | --- | --- | --- |
| Data berpasangan tatapan dan ucapan tidak cukup | Model fusion tidak valid | Tinggi | Membekukan protokol sejak awal, menyiapkan skenario kelayakan dan baseline, serta menambah sesi hanya jika berizin |
| Izin dan proses etik melibatkan anak terlambat | Uji coba tertunda | Tinggi | Tidak memulai pengumpulan data, melakukan uji teknis pada peserta dewasa, dan membatasi klaim penelitian |
| Tatapan berbasis webcam tidak presisi | Fitur tidak stabil | Tinggi | Memperbesar area kata, memperketat kalibrasi, menerapkan gerbang kualitas, dan mengendalikan pencahayaan |
| Pengenalan ucapan lemah pada suara anak dan variasi dialek | Word Error Rate menjadi bias | Tinggi | Verifikasi manual, ambang tingkat keyakinan, dan pengendalian derau |
| Definisi kelas dan label ambigu | Model tidak dapat dipertanggungjawabkan | Tinggi | Menyusun definisi operasional dan melakukan validasi ahli |
| Ruang lingkup terlalu besar | Produk tidak selesai | Sedang | Membekukan produk minimum, menggunakan rekomendasi berbasis aturan, dan menambah fitur hanya setelah inti selesai |
| Kebocoran identitas peserta | Risiko privasi serius | Sedang | Pseudonimisasi, akses berbasis peran, minimisasi data, dan kebijakan retensi |
| Kebocoran data pada eksperimen | Metrik terlalu optimistis | Sedang | Pembagian data berdasarkan peserta, validasi silang berbasis pipeline, dan audit notebook |

4.5 Keterbatasan Rancangan

Penelitian ini berada pada tingkat perancangan dan prototipe, sehingga belum menyediakan bukti empiris mengenai akurasi sistem pada populasi nyata. Estimasi tatapan berbasis webcam memiliki batas presisi yang menuntut analisis dibatasi pada tingkat kata atau baris. Pengenalan ucapan bahasa Indonesia pada suara anak masih memerlukan penyesuaian karena karakteristik akustiknya berbeda dari suara dewasa. Selain itu sistem tidak mengukur aktivitas otak secara langsung dan tidak menghasilkan diagnosis klinis. Seluruh keterbatasan tersebut ditampilkan secara eksplisit pada dashboard agar pengguna tidak menarik kesimpulan yang berlebihan.

Tabel 4.4 Penerima Manfaat dan Manfaat yang Diharapkan

| Penerima manfaat | Manfaat yang diharapkan |
| --- | --- |
| Pendamping dan guru | Memperoleh ringkasan objektif mengenai pola visual, verbal, dan kelancaran pada sesi membaca. |
| Peserta didik | Mendapatkan dukungan latihan yang lebih sesuai dengan indikator kebutuhan sesi. |
| Program studi | Menghasilkan portofolio capstone yang memadukan kecerdasan buatan, data science, rekayasa perangkat lunak, dan isu sosial. |
| Peneliti selanjutnya | Memperoleh arsitektur, protokol, dan baseline eksperimen yang dapat dikembangkan lebih lanjut. |

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini merumuskan CORTEXIA sebagai sistem analitik proses membaca berbasis multimodal artificial intelligence yang mengintegrasikan estimasi tatapan berbasis webcam, analisis ucapan berbasis teks acuan, dan data performa membaca. Kesimpulan utama yang dapat ditarik adalah bahwa asesmen berbasis skor akhir tidak memadai untuk menjelaskan mekanisme di balik kesulitan membaca, karena kesalahan yang tampak identik dapat berasal dari proses yang berbeda. CORTEXIA menjawab persoalan tersebut melalui arsitektur berlapis yang terdiri atas presentation, capture, processing, intelligence, dan data, serta melalui rancangan eksperimen yang secara eksplisit membandingkan model modalitas tunggal dengan model multimodal. Rancangan produk akhir berupa prototipe web yang mampu mengelola sesi, melakukan kalibrasi, merekam data, menjalankan analisis, dan menyajikan dashboard profil sesi beserta rekomendasi latihan berbasis aturan. Ruang lingkup penelitian dijaga agar tidak memasuki wilayah diagnosis klinis maupun pengukuran aktivitas otak, sehingga proyek tetap relevan secara ilmiah, etis, dan realistis untuk diselesaikan dalam satu semester.

5.2 Saran

Pengembangan lanjutan CORTEXIA memerlukan beberapa langkah. Pertama, validasi empiris pada data nyata melalui uji coba berizin dengan jumlah peserta yang memadai, diikuti pelaporan interval kepercayaan dan analisis kesalahan. Kedua, penguatan komponen pengenalan ucapan bahasa Indonesia untuk suara anak, karena kualitas transkripsi menentukan validitas seluruh fitur verbal. Ketiga, pelibatan ahli pendidikan, psikologi, dan patologi bahasa dalam menetapkan definisi operasional kelas keluaran agar hasil sistem dapat dipertanggungjawabkan. Keempat, pemrosesan citra wajah secara lokal pada perangkat pengguna sehingga hanya koordinat tatapan hasil ekstraksi yang tersimpan, sebagai bentuk perlindungan privasi data anak. Kelima, pengujian efektivitas latihan adaptif melalui desain prates dan pascates dengan kelompok pembanding, sebagai bukti bahwa intervensi berbasis profil lebih bermanfaat daripada intervensi seragam.

DAFTAR PUSTAKA

Bingel, J., Barrett, M., & Klerke, S. (2018). Predicting misreadings from gaze in children with reading difficulties. Proceedings of the Thirteenth Workshop on Innovative Use of NLP for Building Educational Applications, 24–34. https://doi.org/10.18653/v1/W18-0503

Dostalova, N., Svaricek, R., Sedmidubsky, J., Culemann, W., & Sasinka, C. (2024). ETDD70: Eye-Tracking Dyslexia Dataset [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.13332134

Franzen, L., Stark, Z., & Johnson, A. P. (2021). Individuals with dyslexia use a different visual sampling strategy to read text. Scientific Reports, 11, 6449. https://doi.org/10.1038/s41598-021-84945-9

Hawelka, S., Gagl, B., & Wimmer, H. (2010). A dual-route perspective on eye movements of dyslexic readers. Cognition, 115(3), 367–379.

JothiPrabha, A., Bhargavi, R., & Rani, B. V. D. (2023). Prediction of dyslexia severity levels from fixation and saccadic eye movement using machine learning. Biomedical Signal Processing and Control, 79, 104094.

Papoutsaki, A., Sangkloy, P., Laskey, J., Daskalova, N., Huang, J., & Hays, J. (2016). WebGazer: Scalable webcam eye tracking using user interactions. Proceedings of the Twenty-Fifth International Joint Conference on Artificial Intelligence, 3839–3845.

Rayner, K. (1998). Eye movements in reading and information processing: 20 years of research. Psychological Bulletin, 124(3), 372–422.

Shalileh, S., Ignatov, D., Lopukhina, A., & Dragoy, O. (2023). Identifying dyslexia in school pupils from eye movement and demographic data using artificial intelligence. PLOS ONE, 18, e0292047.

Tiwari, V., & Ghayvat, H. (2025). Akshar Mitra: A multimodal integrated framework for early dyslexia detection. Frontiers in Digital Health.

Toki, E. I. (2024). Using eye-tracking to assess dyslexia: A systematic review of emerging evidence. Education Sciences, 14(11), 1256. https://doi.org/10.3390/educsci14111256

Vajs, I., Kvascev, G., Papic, T., & Jankovic, M. (2022). Spatiotemporal eye-tracking feature set for improved recognition of dyslexic reading patterns in children. Sensors, 22(13), 4900.

Zhang, X., Sugano, Y., Fritz, M., & Bulling, A. (2019). MPIIGaze: Real-world dataset and deep appearance-based gaze estimation. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 41(1), 162–175.